ACORN    /    Celsius

§01    DOCUMENTO DE ARQUITECTURA    CONFIDENCIAL    2026-05-28

Cotizador de unidades

Plataforma B2C para brokers · v0.1

Arquitectura técnica, modelo de datos, flujos de usuario y plan de implementación para el cotizador de departamentos Celsius — diseñado para que brokers internos y externos revisen proyectos, generen cotizaciones con apartado de 24 horas, y mantengan sincronización bidireccional con HubSpot.

PREPARADO POR    R. VALENZUELA    ·    CELS-COT-2026.05    ·    V0.1

§02    Resumen ejecutivo

# Resumen ejecutivo

El cotizador de Celsius es la plataforma operativa que cierra la brecha entre el inventario de unidades y el funnel comercial. Permite que cualquier broker autorizado —interno o externo— consulte proyectos en vivo, visualice disponibilidad por torre y piso, genere cotizaciones formateadas con la identidad ACORN, y bloquee unidades por 24 horas mientras el cliente decide.

HubSpot se mantiene como CRM maestro. La plataforma no reemplaza HubSpot: lo alimenta. Cada cotización crea un Deal, cada cliente nuevo crea un Contact, y cada cambio de etapa en HubSpot se refleja en el inventario en tiempo real vía webhooks. El equipo comercial sigue trabajando en HubSpot; los brokers operan en la plataforma; ambos ven el mismo estado del negocio.

La cotización deja de ser un PDF artesanal en Excel y se convierte en un objeto del sistema: trazable, vinculado a inventario, sincronizado con CRM, y vencible.

§ Principio operativo · v0.1

### Métricas que se desbloquean

- Tiempo medio para emitir cotización: de horas a menos de 5 minutos.

- Sobre-venta de unidades: eliminada por el lock de inventario a nivel base de datos.

- Funnel comercial unificado: visibilidad de todas las cotizaciones, apartados y cierres en HubSpot, sin duplicación de captura.

- Onboarding de brokers externos: las inmobiliarias acceden con su propio usuario y operan con tu inventario en su flujo.

- Reportería sobre datos reales: conversión por proyecto, ticket promedio, performance por broker, días al cierre.

§03    Visión del producto

# Visión del producto

El cotizador es la primera pieza de software propietario del grupo Celsius. Tiene que sentirse institucional desde la primera pantalla: tipografía editorial, lenguaje preciso, datos antes que decoración. La marca aplica desde el sistema de tokens hasta el formato del número en la cotización.

### Audiencias

Tres audiencias usan la plataforma con privilegios distintos:

- Broker interno Celsius: acceso completo a todos los proyectos, puede generar cotizaciones, dar de alta clientes, y consultar comisiones.

- Broker externo (Coldwell, Sotheby's, RE/MAX, etc.): mismo acceso operativo, pero restringido a los proyectos donde su inmobiliaria tiene convenio.

- Administrador Celsius: gestiona inventario, precios, esquemas de pago, asignación de comisiones, biblioteca de assets, y reportería ejecutiva.

### No-objetivos del MVP

Para mantener el alcance manejable y el time-to-market corto, las siguientes capacidades quedan fuera del MVP y se evalúan para v2:

- Portal del cliente final con login propio.

- Pagos en línea del enganche.

- Firma electrónica completa del contrato de promesa (queda en intención de uso de Mifiel para v2).

- Multi-desarrolladora externa (la base de datos lo soporta, pero la UI/UX del MVP asume Celsius como única developer).

- App móvil nativa (la PWA cubre el caso de uso móvil del broker).

§04    Stack tecnológico recomendado

# Stack tecnológico

Se recomienda un stack pragmático, optimizado para velocidad de construcción con Claude Code y costo bajo en la fase MVP. Cada decisión se justifica abajo.

### Stack base

| Capa | Tecnología | Razón |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 · React 19 · TypeScript | App router, server components, ecosystem maduro. Claude Code domina este stack. |
| Estilos | Tailwind CSS + tokens ACORN | Permite codificar el sistema de diseño ACORN como tokens directos. |
| UI Kit | shadcn/ui personalizado | Componentes copiables; cero dependencia de runtime; brand-able. |
| API | Next API Routes + tRPC | Typesafe end-to-end. Sin contratos manuales entre frontend y backend. |
| Validación | Zod | Schema único reutilizable entre client, server y DB. |
| DB | PostgreSQL (Supabase) | RLS nativo, migraciones simples, free tier generoso. |
| Auth | Supabase Auth + Magic Link | Email/pass; SSO con Google opcional. |
| Storage | Supabase Storage | Brochures, planos, renders, PDFs de cotización. |
| Cache/Locks | Upstash Redis | Apartados 24h vía SETEX (TTL automático). |
| Jobs | Inngest | Liberación de holds, sync nocturno HubSpot, reintentos. |
| PDF | React-PDF | Componente React que renderiza PDF respetando tokens ACORN. |
| Email | Resend | Transaccional. Buen DX. Templates en React. |
| Firma | Mifiel (México) | NOM-151. Estándar local para promesas y apartados. |
| Analytics | PostHog + Supabase | Funnel + heatmaps + datos de negocio en SQL. |
| Hosting | Vercel + Supabase Cloud | CI/CD nativo, preview branches, escala automática. |
| Observabilidad | Sentry + Axiom | Errores en tiempo real + logs estructurados queryables. |

### Costos estimados (MVP, primeros 6 meses)

Vercel Pro USD 20/mes. Supabase Pro USD 25/mes. Upstash free → USD 10/mes según volumen. Inngest free → USD 20/mes. Resend USD 20/mes. PostHog free → USD 50/mes. Mifiel pay-per-use (~MXN 15 por firma). Sentry USD 26/mes. Total estimado: USD 150–250/mes los primeros meses, escalable linealmente.

§05    Arquitectura del sistema

# Arquitectura del sistema

La plataforma se organiza en cuatro capas con responsabilidades claras. El diagrama visual completo está en el prototipo HTML (§08 · Arquitectura). Aquí se documentan las capas, sus contratos y las decisiones de diseño.

### Capa 1 — Cliente

Aplicaciones que los usuarios tocan directamente:

- Web app del broker — Next.js, responsive, instalable como PWA.

- Panel admin Celsius — misma codebase, vistas adicionales protegidas por rol.

- Portal del cliente (v2) — micro-app independiente para que el cliente final consulte su cotización.

### Capa 2 — Aplicación

Lógica de negocio. Cuatro servicios funcionales conviven en el mismo monorepo Next.js:

- API Layer — endpoints tRPC organizados por dominio. Autenticación y autorización por rol en cada llamada.

- Quote engine — cálculo del esquema financiero, generación del PDF, creación del Hold en Redis, encolado del sync HubSpot.

- HubSpot sync — worker dedicado que consume los eventos del quote engine y los proyecta a HubSpot. Mismo worker escucha webhooks de HubSpot.

- Inventory lock — servicio que mantiene los apartados activos en Redis con TTL de 24 horas.

### Capa 3 — Datos

Persistencia. PostgreSQL en Supabase es la fuente de verdad. Redis es estado efímero (locks, sesiones, cache). Storage es archivos binarios.

### Capa 4 — Servicios externos

HubSpot CRM, Resend (email), Mifiel (firma), PostHog (analytics). Cada uno con un adapter aislado en el código para poder cambiarlo sin propagación.

### Principios arquitectónicos

- Event-driven, no chatty. La plataforma y HubSpot se comunican vía eventos discretos, no polling.

- Postgres como fuente de verdad operativa. HubSpot es CRM (relación), Postgres es ERP (inventario, dinero, contratos).

- Row Level Security a nivel DB. Las reglas de autorización viven en Postgres, no en la app.

- Audit trail completo. Toda mutación deja registro en AUDIT_EVENT.

- Idempotencia en sync. Cada operación lleva un client_token único. Reintentos no duplican contacts ni deals.

§06    Modelo de datos

# Modelo de datos

Diez entidades principales en el MVP. El diagrama ERD visual está en el prototipo (§09 · Modelo de datos). Aquí se documenta cada tabla y sus invariantes.

### Entidades maestras

| Entidad | Propósito | Campos críticos |
| --- | --- | --- |
| DEVELOPER | Identidad de la desarrolladora (Celsius por defecto, prepara multi-tenant) | id · name · brand_tokens · hubspot_account_id |
| PROJECT | Desarrollo inmobiliario (Solar, Atrio, Cima) | developer_id · name · location · delivery_date · tech_specs |
| UNIT | Departamento individual dentro de un proyecto | project_id · unit_number · m2 · bedrooms · list_price · status · svg_coords |
| ASSET | Archivo binario asociado (brochure, render, planta) | type · storage_path · version · tags |
| BROKER | Usuario operativo de la plataforma | email · brokerage · role · hubspot_owner_id · active |
| CLIENT | Cliente final dado de alta por un broker | broker_id · rfc · email · hubspot_contact_id · consent_at |

### Entidades transaccionales

| Entidad | Propósito | Invariante crítico |
| --- | --- | --- |
| QUOTE | Cotización emitida con esquema financiero y PDF | Inmutable después de enviada |
| UNIT_HOLD | Apartado activo de 24h sobre una unidad | UNIQUE(unit_id) WHERE released_at IS NULL |
| AUDIT_EVENT | Registro de cada mutación a entidades sensibles | Append-only. Nunca se actualiza ni borra. |
| HUBSPOT_SYNC_LOG | Bitácora de cada operación de sync con HubSpot | Permite reintentos y reconciliación manual |

### Decisiones de modelado

- developer_id en cada entidad maestra. Aunque el MVP asume Celsius, el campo prepara para multi-desarrolladora sin migración futura.

- UNIT_HOLD como tabla separada (no flag en UNIT). Permite historial: una unidad puede haber tenido N holds liberados antes de venderse.

- Unique constraint parcial en UNIT_HOLD. A nivel DB, el constraint UNIQUE(unit_id) WHERE released_at IS NULL garantiza sol un hold activo por unidad.

- svg_coords en UNIT. Guarda las coordenadas del polígono dentro del SVG del edificio. Esto permite que el visualizador interactivo funcione.

- hubspot_contact_id y hubspot_deal_id como punteros. Permiten reconciliación bidireccional sin duplicar datos.

- consent_at en CLIENT. Cumple LFPDPPP: registra fecha y vehículo del consentimiento del cliente.

§07    Funcionalidades MVP

# Funcionalidades MVP

Listado priorizado de lo que entra en la primera versión productiva. Cada funcionalidad incluye criterio de aceptación operativo.

| # | Funcionalidad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| F01 | Login broker (interno + externo) | Broker entra con email/pass; rol y brokerage determinan proyectos visibles. |
| F02 | Catálogo de proyectos | Lista de 3 proyectos con cover, ubicación, rango de precios, disponibilidad agregada. |
| F03 | Ficha técnica de proyecto | Ubicación, niveles, tipologías, amenidades, certificación, planos y brochure descargables. |
| F04 | Visualizador del edificio | SVG interactivo con torres/pisos/unidades coloreadas por disponibilidad. |
| F05 | Ficha técnica de unidad | m², recámaras, baños, cajones, bodega, orientación, vista, precio, planta PDF. |
| F06 | Cotizador | Formulario con unidad, cliente, esquema de pago. Cálculo en tiempo real. |
| F07 | PDF de cotización | Generado server-side con identidad ACORN/Celsius. Descargable y enviable por email. |
| F08 | Apartado 24h | Click en "Generar" bloquea unidad 24h en DB y Redis. Cron libera al expirar. |
| F09 | Alta de cliente | Formulario con datos legales. Crea Contact en HubSpot. |
| F10 | Sync HubSpot Contact + Deal | Cliente y cotización crean/actualizan en HubSpot. PDF se adjunta. |
| F11 | Webhook HubSpot inbound | Cambio de etapa en HubSpot afecta el estado en plataforma. |
| F12 | Dashboard del broker | Cotizaciones activas, apartados vivos, clientes en pipeline, comisión proyectada. |
| F13 | Biblioteca de assets | Brochures, manuales de marca, plantillas redes sociales, descargables. |
| F14 | Panel admin · inventario | CRUD de proyectos, unidades, precios, esquemas de pago, reglas de bono. |
| F15 | Analytics | Cotizaciones/mes, conversión a reserva, ticket promedio, top brokers, top proyectos. |
| F16 | Audit log | Cada mutación queda registrada. Consultable desde admin. |

§08    Flujo de cotización con apartado

# Flujo de cotización con apartado 24h

Este es el flujo central de la plataforma. Está diseñado para ser explícito, seguro (atomicidad a nivel DB) y reversible.

### Paso a paso

01. El broker selecciona unidad desde el visualizador o el catálogo. La plataforma valida en este momento que la unidad esté disponible.

02. El broker selecciona o da de alta cliente. Si es alta nueva, se ejecuta la creación del Contact en HubSpot de manera síncrona.

03. El broker captura el esquema de pago (modalidad, enganche, mensualidades, banco). El sistema calcula precio neto, bonos aplicables, monto de enganche, mensualidades durante obra y saldo al cierre.

04. El broker revisa el resumen y hace click en "Generar PDF y apartar 24h". A partir de este momento ocurre una transacción atómica:

- Se inserta UNIT_HOLD con expires_at = NOW() + 24 horas.

- Se inserta QUOTE con todos los datos del esquema y el snapshot del precio.

- Se genera el PDF con React-PDF y se sube a Supabase Storage.

- Se actualiza QUOTE.pdf_asset_id.

- Se encola el job de sync HubSpot (asíncrono, no bloquea al broker).

- Se devuelve QUOTE.id al cliente.

05. El job de sync HubSpot crea el Deal en etapa "Apartado 24h", adjunta el PDF como nota, asigna al broker como owner, y crea una Task "Confirmar reserva en 24h".

06. Si el cliente confirma dentro de las 24 horas, el broker mueve el hold a "Reservado" (firma promesa vía Mifiel en v2). En MVP, el broker actualiza manualmente la etapa en HubSpot, lo que dispara el webhook que consolida la venta.

07. Si pasan 24 horas sin confirmación, el cron de Inngest (corre cada minuto) detecta el expiry, marca UNIT_HOLD.released_at, libera la unidad para nuevas cotizaciones, y mueve el Deal a "Lost · expiró" en HubSpot.

### Garantías

- Atomicidad: el hold y el quote se insertan en la misma transacción. Si una falla, ambas se revierten.

- Unicidad: el constraint UNIQUE en UNIT_HOLD previene a nivel DB que dos brokers aparten la misma unidad simultáneamente.

- Trazabilidad: cada paso genera un AUDIT_EVENT con actor, payload y timestamp.

- Idempotencia del sync: si el sync a HubSpot falla y se reintenta, no duplica el Deal.

§09    Visualizador del edificio

# Visualizador del edificio

La diferenciación visual más fuerte de la plataforma. Permite al broker mostrarle al cliente —en una sola pantalla— qué unidades quedan, cuáles están apartadas, y cuáles ya se vendieron, con la geometría real del proyecto.

### Aproximación técnica

Cada proyecto tiene un SVG base de la torre o conjunto de torres, con un polígono por unidad. Los polígonos son entidades SVG con data-attributes que mapean al unit_id de la base de datos. El estilo (color de fill) se aplica dinámicamente según UNIT.status.

### Por qué SVG (y no Three.js / WebGL)

- Es 1000× más simple de mantener — un arquitecto puede actualizar el SVG en Figma o Illustrator.

- Funciona en cualquier dispositivo sin GPU.

- Es inspeccionable y debuggeable como cualquier HTML.

- La interacción (hover, click, color dinámico) es nativa de SVG + CSS + JS.

- Si en v2 se justifica un visualizador 3D real, el SVG sirve como capa de fallback.

### Capacidades v1

- Vista de fachada de la torre con todas las unidades coloreadas por estado.

- Click en unidad → abre ficha técnica lateral.

- Filtros: tipología (1R, 2R, 3R, PH), rango de precio, vista, piso.

- Actualización en tiempo real cuando otro broker aparta una unidad (Supabase realtime).

### Capacidades v2 (no MVP)

- Vista de planta por nivel con render del layout interno.

- Tour 3D con Three.js o un viewer embebido tipo Matterport.

- AR para mostrar la vista desde la unidad.

§10    Biblioteca de assets de marca

# Biblioteca de assets de marca

Los brokers externos pautan Celsius con sus propios canales. La biblioteca centraliza todo el material aprobado para que pauten consistentemente con la identidad ACORN/Celsius.

### Categorías

| Categoría | Contenido | Formato |
| --- | --- | --- |
| Brochures comerciales | Uno por proyecto. Incluyen storytelling, plantas tipo, amenidades, ubicación, render exterior. | PDF 16–24 pp |
| Manuales de marca | ACORN master + Celsius. Define color, tipografía, voz, do's & don'ts. | PDF 32–48 pp |
| Plantillas redes sociales | Posts y stories editables (Canva / Figma). | ZIP de plantillas |
| Renders y fotografía | Renders exteriores, plantas, vistas, amenidades. High-res y web. | ZIP de imágenes |
| Video | Institucional Celsius (1:30–2:00) + clips de cada proyecto. | MP4 4K + 1080p |
| Email signature | Firma HTML para correos de brokers Celsius. | HTML embebible |
| One-pagers ejecutivos | Resumen 1 página por proyecto para WhatsApp. | PDF 1 pp |

### Gobierno de la biblioteca

- Cada asset tiene versión. Subir versión nueva no borra la anterior; los brokers pueden ver el changelog.

- Cada asset tiene tags (proyecto, etapa, idioma).

- El admin Celsius es el único que puede subir o editar.

- Los brokers ven, descargan, pero no editan.

- Se registra cada descarga (para analítica de qué material funciona).

§11    Integración con HubSpot

# Integración con HubSpot

HubSpot es CRM maestro. La plataforma escribe en HubSpot y escucha sus webhooks. Esta sección documenta los puntos de integración, los objetos involucrados y los failure modes.

### Objetos HubSpot involucrados

- Contact — un cliente final dado de alta en la plataforma.

- Deal — una cotización emitida. Vive desde la cotización hasta la firma o pérdida.

- Note — el PDF de la cotización se adjunta como Note al Deal.

- Task — el seguimiento del apartado de 24h se crea como Task asignada al broker.

- Owner — el broker es el owner del Deal y del Contact.

- Property (custom) — unit_id, project_id, list_price_mxn, hold_expires_at, payment_schema_json.

### Pipeline en HubSpot

Se configura un Pipeline llamado "Cotizaciones Celsius" con las siguientes etapas en orden:

- 01 · Cotización borrador — quote creado pero no enviado.

- 02 · Cotización enviada — PDF generado y enviado al cliente.

- 03 · Apartado 24h — hold activo, contando 24 horas.

- 04 · Reservada — cliente confirmó, firma de promesa en proceso.

- 05 · Promesa firmada — Mifiel devolvió firma (v2).

- 06 · Ganada — escrituración cerrada.

- X1 · Lost · expirado — apartado venció sin confirmación.

- X2 · Lost · cliente desistió.

### Eventos plataforma → HubSpot

| Evento en plataforma | Acción en HubSpot |
| --- | --- |
| Alta de cliente | Crear Contact con datos legales. Guardar hubspot_contact_id. |
| Cotización generada | Crear Deal en etapa "02 · Cotización enviada". Adjuntar PDF. Asignar owner. |
| Click en "Apartar 24h" | Mover Deal a "03 · Apartado 24h". Setear property hold_expires_at. Crear Task. |
| Confirmación de reserva | Mover Deal a "04 · Reservada". Cerrar Task. Crear nueva Task de firma. |
| Hold expira (cron) | Mover Deal a "X1 · Lost · expirado". Cerrar Task. |
| Venta cerrada | Mover Deal a "06 · Ganada". Calcular comisión. |

### Eventos HubSpot → plataforma (webhooks)

| Webhook | Acción en plataforma |
| --- | --- |
| Deal etapa cambió a "04 · Reservada" | Marcar UNIT_HOLD como reservado, deja de contar 24h. |
| Deal etapa cambió a "06 · Ganada" | Marcar UNIT como sold. Cerrar UNIT_HOLD. Generar evento de comisión. |
| Deal etapa cambió a X1 o X2 | Cerrar UNIT_HOLD. Liberar unidad. Marcar QUOTE como cancelada. |
| Contact updated | Actualizar CLIENT en DB con los nuevos datos. |
| Owner cambió en Deal | Actualizar BROKER asignado a la cotización. |

### Manejo de fallos

- Si el sync de salida falla, el job se reintenta hasta 5 veces con backoff exponencial.

- Si tras 5 reintentos sigue fallando, se envía alerta a admin Celsius y se marca el HUBSPOT_SYNC_LOG en failed.

- Los webhooks entrantes se validan con signature de HubSpot para prevenir spoofing.

- Cada webhook entrante es idempotente — si se recibe dos veces el mismo evento, no se aplica dos veces.

§12    Generación de PDF y firma

# Generación de PDF y firma

### PDF de cotización

Generado server-side con React-PDF. El componente PDF vive en el mismo repo que el frontend, así que comparte tokens de tipografía y color con el resto de la plataforma. La identidad ACORN/Celsius está codificada como tokens.

### Estructura del PDF

- Header: ACORN / Celsius wordmark + número de cotización + fecha + vigencia.

- Datos del cliente: nombre, RFC, contacto.

- Datos de la unidad: proyecto, número, m², especificaciones, ubicación.

- Esquema financiero: precio lista, bono, precio neto, enganche, mensualidades, saldo al cierre.

- Banner de apartado: "UNIDAD APARTADA · VIGENCIA 24H · EXPIRA [fecha]".

- Footer legal: disclaimer, datos del broker, cédula, condiciones del apartado.

### Firma electrónica (v2)

Mifiel es la opción recomendada para México. NOM-151. Permite firma con e.firma SAT o Mifiel ID. El flujo en v2 será:

- Cliente confirma intención de apartar.

- Plataforma genera el documento de "Solicitud de Apartado" desde Mifiel.

- Cliente firma con e.firma o Mifiel ID.

- Mifiel devuelve documento firmado vía webhook.

- Plataforma adjunta el firmado al Deal en HubSpot.

- Hold se convierte en Reserva oficial.

§13    Seguridad y compliance

# Seguridad y compliance

### Autenticación

- Supabase Auth con email/password + magic link.

- Política de contraseña fuerte (12 caracteres mínimo).

- 2FA opcional vía email para brokers; obligatorio para admin.

- Sesiones JWT con expiración de 8 horas. Refresh token con TTL 30 días.

### Autorización

- Row Level Security activado en cada tabla de Supabase.

- Políticas: BROKER puede ver solo sus CLIENT y QUOTE; ADMIN puede ver todo dentro de su DEVELOPER.

- Brokers externos pueden ver solo proyectos donde su brokerage tiene convenio.

### Datos personales (LFPDPPP)

- Cada CLIENT tiene consent_at registrando aceptación del aviso de privacidad.

- Avisos de privacidad disponibles en español, fechados, versionados.

- Derechos ARCO: endpoint para que cliente solicite acceso, rectificación, cancelación, oposición.

- Cifrado at-rest (Supabase) y in-transit (TLS 1.3).

### Audit trail

- Cada mutación a entidades sensibles (QUOTE, UNIT_HOLD, CLIENT) genera AUDIT_EVENT.

- Logs estructurados en Axiom, retención 90 días.

- Errores en Sentry, retención 30 días.

### HubSpot

- Token de acceso almacenado como secret en Vercel.

- Webhook signature validation activa.

- Rate limiting respetado vía librería oficial.

§14    Roadmap MVP

# Roadmap MVP · 6 meses

Plan secuencial diseñado para que un equipo de 1–2 desarrolladores (o tú con Claude Code) entregue la primera versión productiva en 6 meses. Cada fase es desplegable.

### Fase 1 · Mes 1 — Fundamentos

- Setup repo Next.js + Supabase + Vercel + Tailwind + shadcn.

- Modelo de datos completo en Supabase con RLS.

- Tokens ACORN/Celsius codificados como CSS variables y Tailwind config.

- Auth funcional (login broker, roles).

- CRUD básico de proyectos y unidades (admin).

Entregable: admin puede dar de alta proyectos y unidades. Brokers pueden hacer login.

### Fase 2 · Mes 2 — Catálogo y visualizador

- Vista de catálogo de proyectos.

- Ficha técnica de proyecto con assets descargables.

- Visualizador SVG del edificio con colores por status.

- Ficha técnica de unidad con todos los specs.

Entregable: broker puede explorar el inventario completo y consultar disponibilidad en tiempo real.

### Fase 3 · Mes 3 — Cotizador

- Formulario de cotización (unidad, cliente, esquema pago).

- Cálculo del esquema financiero (precio neto, enganche, mensualidades).

- Alta de cliente desde el cotizador.

- Generación del PDF con React-PDF.

- Almacenamiento del PDF en Supabase Storage.

Entregable: broker puede generar una cotización completa y descargar el PDF.

### Fase 4 · Mes 4 — Apartado 24h

- UNIT_HOLD con constraint unique.

- Integración con Upstash Redis para TTL.

- Cron Inngest que libera holds expirados cada minuto.

- Realtime suscription Supabase para que el visualizador se actualice.

- Notificaciones por email vía Resend.

Entregable: el apartado de 24h funciona end-to-end, incluyendo expiración automática.

### Fase 5 · Mes 5 — HubSpot

- Worker de sync plataforma → HubSpot (Contact, Deal, Note, Task).

- Webhooks HubSpot → plataforma (cambios de etapa).

- Pipeline configurado en HubSpot.

- Reconciliación manual desde admin.

- Tests de integración HubSpot.

Entregable: cada cotización aparece en HubSpot; cambios en HubSpot se reflejan en plataforma.

### Fase 6 · Mes 6 — Biblioteca, analytics, hardening

- Biblioteca de assets (upload, categorización, descarga).

- Dashboard de broker (cotizaciones, apartados, pipeline).

- Analytics admin (conversión, ticket, top brokers/proyectos).

- Audit log consultable.

- PostHog instrumentado.

- Sentry + Axiom configurados.

- Pen test ligero, bug bash, lanzamiento beta con 5 brokers.

Entregable: plataforma productiva, monitoreada, con primer cohorte de brokers usando en producción.

§15    Próximos pasos

# Próximos pasos

### Decisiones pendientes que necesitamos cerrar antes de escribir código

- Definir el nombre legal de la plataforma (Celsius Cotizador, Celsius Cuarto, otro).

- Confirmar el dominio (cotizador.celsius.mx, mi.celsius.mx, otro).

- Validar con jurídico el texto del aviso de privacidad y condiciones del apartado.

- Confirmar las etapas exactas del pipeline HubSpot con el equipo comercial.

- Definir el esquema de comisiones por broker (interno vs externo, por proyecto).

- Obtener los SVG base de cada proyecto (arquitectura).

- Recopilar todos los assets actuales (brochures, manuales, renders) para subir a la biblioteca.

### Para comenzar a programar con Claude Code

Una vez cerradas las decisiones, el flujo recomendado en Claude Code es:

- Crear el repo monorepo Next.js con el setup inicial (auth, DB, tokens de marca).

- Usar este documento como contexto persistente en CLAUDE.md.

- Convertir el roadmap (§14) en issues de GitHub por fase.

- Atacar las fases en orden, cerrando cada una como release deployable.

- Para cada feature, primero generar el modelo en Supabase, luego la API tRPC, luego la UI.

- Aplicar la skill ACORN brand a cada componente para garantizar consistencia.

Este documento, el prototipo HTML navegable y los diagramas embebidos son el paquete completo de entrada para empezar la implementación.

La plataforma es la primera pieza de software propietario del grupo. El estándar de calidad importa más que la velocidad.

§ Principio de construcción · 2026